Este plano adota uma abordagem de desenvolvimento incremental (Sprints), permitindo que os alunos construam o projeto à medida que as disciplinas do calendário avançam, culminando na finalização e defesa em dezembro.

📋 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO: PROJETO INTEGRADOR (EIXO II)

Escopo: MVP Técnico Funcional + Documentação de Transparência (Model Card) + Relatório de Impacto Algorítmico e Fairness. Carga Horária Dedicada: 40h (fase de fechamento) + desenvolvimento transversal ao longo do eixo.

1. Diretriz e Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é integrar competências de engenharia de software, banco de dados, ciência de dados e inteligência artificial para solucionar um problema real de relevância pública ou social. Mais do que entregar um algoritmo funcional, as equipes devem auditar sua própria solução sob a ótica da LGPD, da justiça algorítmica (fairness) e da transparência.

2. Cronograma de Desenvolvimento Incremental (Sprints)

Para evitar sobrecarga no final do semestre, o projeto será desenvolvido em 4 Sprints vinculadas diretamente aos módulos temáticos do Eixo II:

🗓️ Mapeamento de Entregas por Período

| Fase / Sprint | Período Estimado | Disciplina Âncora de Apoio | Entregável Esperado (Artefato) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Concepção e Arquitetura | Agosto / Setembro | Engenharia de Software e Banco de Dados | Documento de Requisitos, Repositório Git configurado e Modelagem do Banco (SQL/NoSQL). |
| Sprint 2: Ingestão e Pipeline | Setembro / Outubro | Estruturas de Dados e Coleta/Raspagem de Dados | Scripts de Web Scraping ou consumo de APIs funcionais ; pipeline de limpeza e transformação de dados (binning, normalização) operando no banco. |
| Sprint 3: Inteligência Artificial | Outubro / Novembro | Cálculo Numérico e Introdução à IA | Modelo de Machine Learning treinado (Scikit-learn/TensorFlow), avaliado por métricas estatísticas e exposto via API/MVP funcional. |
| Sprint 4: Governança e Ética | Novembro | Ética em Dados e Cidadania Digital | Emissão do Model Card (transparência) e Relatório de Impacto Algorítmico (análise de viés/LGPD). |
| Fase Final: Defesa | 30/11 a 11/12 | Projeto Integrador | Apresentação em banca do MVP rodando + sabatina técnica e ética. |

3. Especificação Detalhada dos Entregáveis

Cada equipe deverá entregar um portfólio composto por três componentes obrigatórios:

A. O MVP Técnico (Código e Execução)

- Versionamento e Qualidade: Repositório no GitHub utilizando boas práticas de Clean Code, histórico de commits organizado e README autoexplicativo.

- Dados Dinâmicos: O sistema não pode usar uma base estática do Kaggle. Deve possuir um script funcional de coleta automatizada de dados (ex: raspagem de portais de transparência, dados climáticos, editais públicos, ou APIs de redes/órgãos oficiais).

- Modelagem de IA: Um pipeline preditivo ou de classificação utilizando Scikit-learn ou TensorFlow , justificando a escolha dos algoritmos com base na complexidade e otimização.

B. O Model Card (Transparência da IA)

Inspirado nos padrões globais de governança de IA, os alunos devem documentar o modelo para o público leigo e técnico contendo:

- Uso Pretendido: Para que o modelo serve e para que ele não deve ser usado sob nenhuma hipótese.

- Dados de Treinamento: Descrição das bases, se houve sub-representação de algum grupo social e como os dados foram limpos ou transformados.

- Métricas de Performance: Gráficos de acurácia, precisão, recall, matriz de confusão ou curvas ROC, detalhando o comportamento do modelo.

C. O Relatório de Impacto Algorítmico (Compliance e Fairness)

Este é o fechamento humanístico e regulatório do projeto:

- Análise de Justiça Algorítmica (Fairness): Os alunos devem aplicar testes matemáticos simples para verificar se o modelo possui viés contra minorias ou grupos vulneráveis (ex: verificar se a taxa de falsos positivos é maior para um gênero ou raça específica no modelo).

- Adequação à LGPD: Relatório demonstrando como o projeto trata a privacidade de dados sensíveis, onde os dados estão armazenados com segurança e como é garantido o direito à explicação do cidadão afetado pela decisão da IA.

4. Critérios de Avaliação (Peso: 30% da nota do Eixo II)

A avaliação será dividida igualmente entre a robustez de engenharia e o rigor ético-regulatório:

- Engenharia de Dados e Software (25%): O pipeline de dados funciona sem quebras? O código é limpo e bem estruturado? O banco de dados foi modelado corretamente?

- Qualidade do Modelo de IA (25%): A escolha do algoritmo foi adequada para o problema? O modelo foi devidamente treinado, testado e tunado?

- Rigor Ético e Governança (25%): O Model Card e o teste de Fairness foram executados com honestidade intelectual? Os riscos e vieses da aplicação foram mapeados e mitigados de acordo com a LGPD?

- Apresentação e Defesa Oral (25%): Capacidade da equipe de demonstrar o MVP ao vivo diante da banca e responder às sabatinas técnicas dos professores.

💡 Dica para o Professor (David Nadler):

No primeiro dia de aula do Eixo II, apresente este plano e peça para os alunos proporem temas focados em problemas públicos/reais.

Exemplos de temas que encaixam perfeitamente:

- Predição de risco de evasão escolar em redes públicas municipais (IA + Discussão de Viés socioeconômico).

- Triagem inteligente de ouvidorias ou processos jurídicos (NLP + Discussão de Transparência e LGPD).

- Identificação automática de focos de desmatamento ou queimadas via imagens satélite públicas (Visão Computacional + Impacto Social).