UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Bacharelado Interdisciplinar em Inteligência Artificial — BIINAR

Eixo II — Projeto Integrador: Inteligência Tributária (Sefin Palmas) | 2026/2

TAREFA DO PROJETO INTEGRADOR

SPRINT 3 — MODELO DE IA E MVP

Predição de inadimplência, scoring de recuperabilidade e painel

Período: 29/10 a 11/11/2026  |  Entrega: Quarta-feira, 11/11/2026, até as 23h59 (encerramento do Módulo 6)

Coordenação: Prof. Dr. David Nadler Prata  |  Apoio: docentes dos módulos âncora do Eixo II

1. Identificação

| Projeto | Sistema de Inteligência Tributária — priorização da cobrança da dívida ativa de Palmas-TO (Opção D) |
| --- | --- |
| Sprint | SPRINT 3 — MODELO DE IA E MVP (29/10 a 11/11/2026) |
| Módulo(s) âncora | Módulo 6 — Introdução à Inteligência Artificial |
| Entrega | Quarta-feira, 11/11/2026, até as 23h59 (encerramento do Módulo 6) |
| Modalidade | Em equipe (3 a 4 integrantes — as equipes formalizadas na Sprint 0) |
| Como entregar | Repositório Git da equipe (branch da sprint mesclada) + artefatos em /docs; link enviado à coordenação |
| Peso | O Projeto Integrador corresponde a 30% da nota final do Eixo II |

2. Objetivo da sprint

Transformar dados preparados em inteligência: treinar e avaliar o modelo de predição de inadimplência e o scoring de recuperabilidade da dívida ativa, e expor os resultados num MVP interativo que um analista da Sefin consiga usar.

3. Entregáveis

E1 — Metodologia de treino. Divisão treino/teste/validação com split temporal sem vazamento de dados, documentada no notebook, e modelos baseline (Regressão Logística, Árvore de Decisão) treinados como referência.

E2 — Modelos finais avaliados. Modelo de classificação de inadimplência (ex.: Random Forest/XGBoost) com tunagem de hiperparâmetros e métricas completas — acurácia, precisão, recall, F1 e matriz de confusão — mais o modelo complementar de scoring de recuperabilidade (faixas alta/média/baixa), com justificativa das escolhas algorítmicas.

E3 — Notebook documentado + modelo serializado. Notebook Jupyter com a trilha completa (EDA → pré-processamento → treinamento → avaliação) e o modelo salvo (.pkl/.joblib) versionado em /models.

E4 — MVP com interface. Painel Streamlit (ou equivalente) funcional: ranking de devedores por score de recuperabilidade, mapa de calor de inadimplência por setor e projeção de arrecadação potencial — demonstrável ao vivo.

4. Marcos semanais (cronograma oficial do PI)

| Semana | Marco |
| --- | --- |
| 02/11 a 06/11 | Split temporal definido + baselines treinados e registrados no notebook |
| 09/11 a 11/11 | ENTREGA Sprint 3: modelo avaliado com métricas documentadas + MVP Streamlit com ranking de risco |

5. Critérios de avaliação (rubrica)

| Critério | O que será observado | Peso |
| --- | --- | --- |
| Metodologia (E1) | Split temporal correto, sem vazamento; baselines como referência | 25% |
| Modelos e métricas (E2) | Escolhas justificadas; métricas completas e interpretadas | 30% |
| Notebook e artefatos (E3) | Trilha reprodutível; modelo serializado e versionado | 15% |
| MVP (E4) | Painel funcional e demonstrável, conectado ao pipeline real | 30% |

6. Orientações e combinados

- A entrega é por equipe; a participação individual é conferida pelo histórico de commits, pelos pull requests e pelo diário de bordo.

- Atenção ao vazamento temporal: nada do futuro pode informar o passado no treino — a banca vai perguntar.

- Guardem as métricas POR SUBGRUPO (faixa de renda, região): a Sprint 4 fará a análise de fairness sobre elas.

- Ética na coleta e no tratamento, sempre: fontes oficiais, robots.txt respeitado, delays nas requisições, nenhum dado pessoal além do necessário e anonimização antes do armazenamento (LGPD).

- Atrasos: entregas após o prazo recebem desconto de 20% por dia útil, salvo justificativa acordada previamente com a coordenação.

Por que esta sprint importa É aqui que o Eixo II inteiro se encontra: matemática, engenharia, dados e IA num produto só. Mas um modelo sem as métricas honestas da Sprint 4 é só metade da entrega — sigam com o RIA em mente.